**Bảng phân công công việc:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Nội dung công việc** | **Người thực hiện** | **Kết quả, nhận xét** |
| T6: 10/03/2023  CN: 12/03/2023 | Tìm tài liệu | Trang, hoài, vọng | Không được khả quan. Chưa tìm được hướng đi cho đề tài. |
| T5: 16/03/2023 | 1. Tìm tài liệu liên quan đến mã hoá file, các ứng dụng được dùng phổ biến hiện nay  2. Tìm các vấn đề chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa hợp lí trong các tài liệu ở (mục 1). Đề xuất các giải pháp để giải quyết vấn đề trên.  Viết nhật ký báo cáo | Trang, Vọng, Hoài.  Hoài | Đã tìm được phương hướng để làm. |
| T7: 18/3/2023 | Làm phương án thực hiện (ấn định xem ứng dụng đó sẽ làm được gì cho việc mã hoá file, các thao tác với ứng dụng ra sao, chọn thuật toán mã hoá nào, rồi vẽ phác thảo giao diện của từng form, ấn định chức năng và ý nghĩa của thành phần trong form)  Phương Án 1  Phương Án 2  Phương Án 3  Viết nhật ký báo cáo | Hoài  Trang  Vọng  Hoài | Các phương án không hẳn là hoàn hảo, có nhiều điểm chung của phương án. Mất khá nhiều thời gian để hoàn thành phương án. |
| T5: 23/03/2023 | Lựa chọn phương án hợp lí: phương án 3  Thiết kế giao diện: gồm các thành phần gì rồi thống nhất màu, kiểu chữ, kích thước, icon, hình ảnh, text, name cho từng thành phần phải giống nhau.  Form1: Đăng nhập  Form2: Đăng Ký  Form3: Home  Tạo database viết Connection và Modify, TaiKhoan  Viết nhật ký báo cáo | Vọng  Trang  Hoài  Hoài  Hoài | Tham khảo cùng nguồn nên khả năng hoàn thiện là không khó. |
| T7: 25/03/2023 | Viết code cho từng Form  Đăng nhập  Đăng ký  Home  Viết nhật ký báo cáo | Vọng  Trang  Hoài | Nhiều vấn đề nảy sinh chưa tìm được hướng giải quyết. Kết quả của hôm nay không được tốt. |
| T5: 30/3/2023 | Viết code cho từng Form  Đăng nhập (đã hoàn thành)  Đăng ký  Home  Viết nhật ký báo cáo | Trang, Vọng  Hoài | Form đăng nhập đã hoàn thành, form đăng ký còn “chưa biết kiểm tra mã định danh mà người dùng nhập vào có giống với đã gửi về email hay không?”. Form Home còn “nhập mật khẩu sai quá 5lần file bị xoá và file gốc gửi về email; cách thao tác trực tiếp tệp tin mà không cần vào app; sử dụng tiến trình như thế nào?” |
| T4: 5/4/2023 | Viết code cho từng form  Đăng ký  Home  Viết nhật ký báo cáo | Trang, Hoài, Vọng  Hoài | Form đăng ký chưa kiểm tra được mã định danh. Form Home đã gửi được file khi người dùng nhập sai mật khẩu quá 5 lần, sử dụng tiến trình khi mã hoá/giải mã. Nhưng file gửi về gmail bị lỗi, chưa tìm được cách mã hoá/giải mã trực tiếp. |
| CN: 9/4/2023 | Form Home tìm cách mã hoá/giải mã trực tiếp.  Viết báo cáo | Trang, Vọng  Hoài | Vẫn không tìm được giải pháp |
| T3: 11/4/2023 | Làm powerpoint  Viết nhật ký báo cáo  Luyện tập thuyết trình | Trang  Hoài  Vọng | Hoàn thành |
| T3: 13//6/2023 | Nộp lên github | Hoài |  |